|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб ГГО новый  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **постановление**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | № |  | | г. Нижний Тагил | | | |

ПРОЕКТ

**О внесении изменений в постановление администрации Горноуральского городского округа от 28.06.2017 №1092 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Горноуральского городского округа от 28.11.2018 № 2064 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Горноуральского городского округа», в целях развития эффективной жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горноуральского городского округа, повышения жизненного и культурного уровня жителей округа, руководствуясь Уставом Горноуральского городского округа, администрация Горноуральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Горноуральского городского округа от 28.06.2017 № 1092 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы**»,** с изменениями, внесенным постановлениями администрации Горноуральского городского округа от 30.03.2018 №528, 01.10.2018 №1721, 29.12.2018 №2314, 29.03.2019 №523, 13.09.2019 №1694, 30.12.2019 №2483 следующее изменение:

приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение).

1. Опубликовать данное постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Горноуральского городского округа.

Глава округа Д.Г. Летников

Приложение

к постановлению администрации

Горноуральского городского

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации   
Горноуральского городского округа   
от 28.06.2017 № 1092

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы»

Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017–2024 годы»**

2019

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Администрация Горноуральского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2017 - 2024 гг. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа.  Подпрограмма 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа. |
| Цели и задачи муниципальной программы: | Цели:  1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Горноуральского городского округа.  2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества.  Задачи:  1. Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Горноуральского городского округа;  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.  3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Горноуральского городского округа. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы: | 1. Количество разработанных проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в населенных пунктах Горноуральского городского округа; 2. Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий Горноуральского городского округа; 3. Удовлетворенность жителей выполненным благоустройством общественных и дворовых территорий. 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. 5. количество восстановленных воинских захоронений. 6. Количество не восстановленных воинских захоронений. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | -**ВСЕГО:** **81 534,35** **тыс. руб., в том числе:**  2017 год **–** 0,0 тыс. руб.,  2018 год **–** 330,0тыс. руб.,  2019 год **–** 634.33 тыс. руб.,  2020 год – 22 523,14тыс. руб.,  2021 год **–** 17 944,82 тыс. руб.,  2022 год **–** 11 000,00 тыс. руб.,  2023 год **–** 19 818,06 тыс. руб.,  2024 год **–** 9 284,00тыс. руб.,  **- местный бюджет – 9 152,19** **тыс. руб. в том числе:**  2017 год **–** 0,0 тыс. руб.,  2018 год **–** 330,0тыс. руб.,  2019 год **–** 634,33 тыс. руб.,  2020 год – 3 477,34тыс. руб.,  2021 год **–** 1 794,82 тыс. руб.,  2022 год **–** 1 100,00 тыс. руб.,  2023 год **–** 1 350.70 тыс. руб.,  2024 год **–** 465,00тыс. руб.,  -**областной бюджет – 19 045,80 тыс. руб. в том числе:**  2017 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2018 год **–** 0,00тыс. руб.,  2019 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2020 год – 19 045,80 тыс. руб.,  2021 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2022 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2023 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2024 год **–** 0,00тыс. руб.,  **-внебюджетные источники – 53 336,36 тыс. руб. в том числе:**  2017 год **–** 0,0 тыс. руб.,  2018 год **–** 0,0тыс. руб.,  2019 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2020 год – 0,00тыс. руб.,  2021 год **–** 16 150,00 тыс. руб.,  2022 год **–** 9 900,00 тыс. руб.,  2023 год **–**18 467,36 тыс. руб.,  2024 год **–** 8 819,00тыс. руб.,  Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети "Интернет": | http://grgo.ru/ |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Горноуральского городского округа.**

**Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы».**

Анализ сферы благоустройства в Горноуральском городском округе показал, что в последние годы в Горноуральском городском округе целенаправленной работе по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования уделялось недостаточно внимания, в том числе по причине отсутствия финансовых средств на эти цели.

В вопросах благоустройства Горноуральского городского округа имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Горноуральском городском округе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, набережные и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров округа;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

1. благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Горноуральского городского округа.

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа» в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации Горноуральского городского округа;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, утверждается в соответствии с Приложением № 2 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, утверждается в соответствии с Приложением № 3 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, а также территорий общего пользования Горноуральского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Горноуральского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также сформировать комфортное современное «общественное пространство».

Основной целью Подпрограммы является Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Горноуральского городского округа

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Горноуральского городского округа;

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования

Ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является достижение следующих показателей.

1. Количество разработанных проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в населенных пунктах Горноуральского городского округа;

2. Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий Горноуральского городского округа.

3. Удовлетворенность жителей выполненным благоустройством общественных и дворовых территорий.

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

**Подпрограмма 2. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы».**

На территории Горноуральского городского округа находятся 42 обелиска и мемориала, увековечивающих память о жителях Горноуральского городского округа, погибших при защите Отечества. Это крупные мемориальные ансамбли и скромные обелиски.

В настоящее время состояние многих мемориальных объектов не соответствует должному уровню в связи со следующими обстоятельствами:

- значительная часть мемориальных объектов, воздвигнутых в 50-60-е годы, изготавливалась из недолговечных материалов (гипс, бетон, цемент, гранитная крошка);

- практика шефской помощи предприятий, школ, коллективных хозяйств частично прекращена в связи с ликвидацией указанных субъектов либо отсутствием у них достаточного финансирования.

Острой является проблема благоустройства обелисков и мемориалов Горноуральского городского округа.

# В Горноуральском городском округе более 50% обелисков требуют проведения работ по их капитальному ремонту и реконструкции.

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.

Использование программно-целевого подхода для решения проблем по ремонту, реконструкции или сооружению мемориальных объектов направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечения памяти о жителях Горноуральского городского округа, погибших при защите Отечества.

Разрабатываемая Подпрограмма необходима для координации работы на уровне субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Реализация плана мероприятий, затрагивающих систему сохранности, ремонта и реконструкции мемориальных объектов, программно-целевым методом предусматривает создание централизованных механизмов их координации, а также формирование системы показателей и индикаторов в указанной сфере.

Таким образом, Подпрограмма признана обеспечить комплексный подход к решению проблемы приведения в надлежащее состояние мемориальных объектов для создания условий их сохранности на территории Горноуральского городского округа.

Основной целью Подпрограммы является: Увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу:

1. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Горноуральского городского округа.

Адресный перечень воинских захоронений, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в восстановлении отражен в Приложении № 4 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является достижение следующих показателей.

1. Количество восстановленных воинских захоронений;

2. Количество не восстановленных воинских захоронений.

Реализация Подпрограммы рассчитана в течение 2020-2024 годов.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается путем сравнения отчетных показателей со следующими индикаторами и показателями, указанными в приложении № 1.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

1. **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОЛРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017-224 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, целевых показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (с нарастающим итогом) | | | | | | | | Источник значений  показателей |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Целевой показатель 1 Количество разработанных проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в населенных пунктах Горноуральского городского округа | Ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в редакции от 25.12.2019 №995-ПП |
| 2 | Целевой показатель 2 Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий Горноуральского городского округа | Ед. | -- | --- | -- | ---- | 1 | 2 | 4 | 5 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в редакции от 25.12.2019 №995-ПП |
| 3 | Целевой показатель 3 Удовлетворенность жителей выполненным благоустройством общественных и дворовых территорий | процент | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в редакции от 25.12.2019 №995-ПП |
| 4 | Целевой показатель 4  Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий . | процент | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 2 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в редакции от 25.12.2019 №995-ПП |
| 5 | Целевой показатель 5. Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | --- | ---- | ----- | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в редакции от 25.12..2019 №995-ПП |
| 6 | Целевой показатель 6.  Количество не восстановленных воинских захоронений. | единиц | ---- | ---- | ----- | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в редакции от 25.12..2019 №995-ПП |

**Приложение №1-1**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**МЕТОДИКА**

**расчета значений целевых показателей реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе**

**на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номера целевых показателей** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Методика расчета** |
| 1 | Целевой показатель 1 | Количество разработанных проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в населенных пунктах Горноуральского городского округа | ед. | Показатель устанавливается на основании разработанных проектов и актов выполненных работ. Целевой показатель рассчитывается с нарастающим итогом |
| 2 | Целевой показатель 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, многоквартирных домов Горноуральского городского округа | ед. | Показатель устанавливается на основании Актов выполненных работ. Целевой показатель рассчитывается с нарастающим итогом. |
| 3 | Целевой показатель 3 | Удовлетворенность жителей многоквартирных домов выполненным благоустройством дворовых территорий. | Проценты | Д=- (Дуд/Допр) х 100%), где  Д-значение целевого показателя;  Дуд. – количество удовлетворенных жителей территории при опросе  Допр.- общее количество опрошенных жителей после проведения работ.  Показатель рассчитывается ежегодно. |
| 4 | Целевой показатель 4 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. | Проценты. | Ф=(Фучж/Ффин)\*100%  Ф- Значение целевого показателя  Фучж – средства направленные жителями и из других источников финансирования (внебюджетных) на реализацию мероприятий  Ффин- всего средств направлено на реализацию мероприятий  Показатель рассчитывается ежегодно. |
|  | Целевой показатель 5 | Количество восстановленных воинских захоронений | Единиц | Показатель устанавливается на основании Актов выполненных работ. Целевой показатель рассчитывается с нарастающим итогом. |
|  | Целевой показатель 6 | Количество не восстановленных воинских захоронений. | Единиц | Показатель устанавливается на основании оставшихся не восстановленных воинских захоронений. |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Адрес |
| 1 | с. Николо-Павловское | с. Николо-Павловское дворовая территория по ул. Новая 8,10,12 |
| 2 | с. Петрокаменское | с. Петрокаменское дворовая территория по ул. Бажова 1,2,5,7 |

**Приложение №3**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень территорий общего пользования Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| 1 | с. Петрокаменское набережная | Набережная, Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское\* |
| 2 | Площадь поселка Горноуральский, пгт. Горноуральский, площадь вблизи домов №41, №42 | Площадь вблизи домов №41, №42 пгт. Горноуральский, Пригородный район, Свердловская область. |
| 3 | Черноисточинский парк п. Черноисточинск парк на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова | Парк, Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а |

* по итогам рейтингового голосования 2020 года - общественная территория планируется обустраиваться в 2021 году

**Приложение №4**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень воинских захоронений, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в восстановлении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Адрес |
| 1 | Мемориал Руш | Российская Федерация, Горноуральский городской округ, поселок Отрадный, Строение, 33. |
| 2 | Обелиск «Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны» | д. Шиловка, Свердловская область, Горноуральский городской округ, улица Кирова. |
| 3 | Обелиск «Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны» | с. Бродово, Свердловская область, Горноуральский городской округ,  (у кладбища). |
| 4 | Обелиск «Воинам погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» | п. Черноисточинск, пересечение ул. Ломоносова, Кирова, Первомайской, Горноуральский городской округ, Свердловская область. |
| 5 | Памятник «Бойцам за установления Советской власти» | п. Черноисточинск, улица Красных Партизан, Горноуральский городской округ. Свердловская область. |
| 6 | Памятник «Героям Гражданской войны» | с. Николо-Павловское, улица Октябрьская, 38, Горноуральский городской округ. |

**Приложение №5**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**

**не позднее 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Не имеется |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Горноуральского городского округа.

**3. План мероприятий по выполнению муниципальной Программы***.*

Для достижения целей Программы и выполнения поставленных задач, указанных в приложении № 1 и приложении №1-1 к Программе, разработан План мероприятий, который приведен в приложении № 6 к Программе.

Исполнителями Программы, является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Горноуральского городского округа", администрация Горноуральского городского круга. К участию в Программе привлекаются Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, предприятия разных форм собственности и жители округа.

Администрация Горноуральского городского округа осуществляет:

- нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета округа для финансирования выполнения программных мероприятий;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

- мониторинг реализации Программы на любом этапе.

Механизм реализации мероприятий Программы определяется как взаимосвязанный комплекс мер и действий, обеспечивающих решение проблем в дорожной деятельности местного значения в границах Горноуральского городского округа.

Общее руководство за исполнением программных мероприятий и контроль реализации Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского городского округа. Раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным с предоставлением в Комитет экономики и стратегического развития администрации Горноуральского городского округа, согласно постановлению от 28.11.2018 №2064 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Горноуральского городского округа». Отчет, до направления в комитет экономики и стратегического развития администрации подлежит согласованию в финансовом управлении администрации в части полноты и правильности отражения в нем расходов бюджета.

Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций осуществляет отдел муниципальных закупок Комитета экономики и стратегического развития администрации Горноуральского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского городского округа осуществляет координацию исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует план мероприятий по реализации Программы в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренными в бюджете округа на очередной финансовый год

**Приложение №6**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель мероприятий** | **Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей** | | | | | | | | | **Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **ВСЕГО ПО** МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | **81534,35** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **22523,14** | **17944,82** | **11 000,0** | **19818,06** | **9 284,0** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 9152,19 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 3477,34 | 1794,82 | 1 100,00 | 1350,70 | 465,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 53336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,0 | 9900,00 | 18467,36 | 8819,00 |  |
| **Капитальные вложения:** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Прочие нужды:** |  | **81534,35** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **22523,14** | **17944,82** | **11 000,0** | **19818,06** | **9 284,0** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 9152,19 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 3477,34 | 1794,82 | 1 100,00 | 1350,70 | 465,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 53336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,0 | 9900,00 | 18467,36 | 8819,0 |  |
| **Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы».** | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** В ТОМ ЧИСЛЕ |  | **59824,55** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **813,34** | **17944,82** | **11 000,0** | **19818,06** | **9 284,0** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 6488,19 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 813,34 | 1794,82 | 1 100,00 | 1350,70 | 465,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 53336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,0 | 9900,00 | 18467,36 | 8819,00 |  |
| **Капитальные вложения:** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Прочие нужды:** |  | **59824,55** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **813,34** | **17944,82** | **11 000,0** | **19818,06** | **9 284,0** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 6488,19 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 813,34 | 1794,82 | 1 100,00 | 1350,70 | 465,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 53336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,0 | 9900,00 | 18467,36 | 8819,0 |  |
| **Мероприятие 1.** | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **59824,55** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **813,34** | **17944,82** | **11 000,0** | **19818,06** | **9 284,00** | п.п. 1,2,3,4 |
| Благоустройство общественных и дворовых территорий |
| **из них:** |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 6488,19 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 813,34 | 1794,82 | 1 100,00 | 1350,70 | 465,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 53336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,0 | 9900,00 | 18467,36 | 8819,00 |  |
| **в том числе:**  1.1. Проектные и предпроектные работы | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 1777,67 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 813,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 1777,67 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 813,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Благоустройство общественной территории набережной в с. Петрокаменское 1 этап | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 17 944,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17944,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. 1,2,3,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 1794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 16150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Благоустройство общественной территории парка в  п. Черноисточинск на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 13164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13164,06 | 0,00 | п.п. 1,2,3,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 1017,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017,70 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 12 146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 146,36 | 0,00 |  |
| 1.4. Благоустройство общественной территории площади вблизи домов №41, №42 в пгт. Горноуральский |  | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. 1,2,3,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 9900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. Благоустройство дворовой территории Горноуральского городского округа, Свердловская область с. Николо-Павловское по ул. Новая 8,10,12 | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 6 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 654,00 | 0,00 | п.п. 1,2,3,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 6321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6321,00 | 0,00 |  |
| 1.6. Благоустройство дворовой территории Горноуральского городского округа, Свердловская область, с. Петрокаменское по ул. Бажова 1,2,5,7 | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 9 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284,00 | п.п. 1,2,3,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 8819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8819,00 |  |
| **Подпрограмма 2. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы».** | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** В ТОМ ЧИСЛЕ |  | **21709,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21709,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Капитальные вложения:** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Прочие нужды:** |  | **21709,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21709,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Мероприятие 1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений. | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **21709,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21709,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | п.п. 5,6 |
| **из них:** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **в том числе:**  1.1. Проектные и предпроектные работы | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Восстановление (ремонт) Мемориала Руш, находящегося по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский городской округ, поселок Отрадный, строение 1. | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 21709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. 5,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |